广州市建设工程施工招标投标的评标办法

根据穗府(950第68号文《广州市建设工程招标投标实施办法》和《广州市建设工程施

工招标工作细则》的有关规定，制定本评标办法。

百分制计分评标办法

一、各投标单位报出的标价与招标管理机构审定的标底相比进行选定入围标价，浮动率在：

土建工程在正2%至负3%；水电设备安装在正3%至负4%；装饰工程、市政工程在正2%至负10%

范围内为入围标价，超出该范围的标价视为不入围标价，不能参加评标。

二、评标采用百分制计分，总得分由各分项分组成，如出现小数点，则保留小数点后二位，

第三位小数四舍五入。

三、采用评分制评标，评标小组投票人数一般在5-7人为宜(必须是单数)，建设单位参加

评标小组的人数不得超过评标小组总人数的1/3，评标人员评标打分必须实行各自打分，采

用集体统一打分无效，且打分的原始记录要保存备查。

四、实行分项计分、以一百分为基础分，通过施工方案、报价、工期、质量实绩、企业信

誉进行综合评定，以总分最高者中标，具体各分项的基础分如下表：

基础分表

分数 类别

项目 一般民用建筑 工业建筑 高层建筑、市政

造价 60 50 40

工期 12 15 15

施工方案 16 20 25

质量实绩 7 9 12

企业信誉 5 6 8

基础分(合计) 100 100 100

五、分项评标细则：1、工程造价分(40～60分、按分类划分)。

以经招标管理机构审定的标底价为基础分，投标单位的投标价比标底价每高1%扣2分、

每低1%加1分(按比例相应加、扣分)。

2、工期分(12～15分、按分类划分)。

以工期定额下浮15%为基础工期分，投标单位的投标工期与标准工期比较，每高1%扣

0.5分、每低1%加0.5分(按比例相应加、扣分，但最低不能低过基础分的5%)。

3、施工方案分(16～25分、按分类划分)。

施工方案可参照以下内容划分：

<1>施工工艺及技术措施(分)；<2>施工总进度计划(分)；<3>施工平面布置图(分)；

<4>施工安全措施及说明(分)；以按分类划分基础分，确定(1～4)的各分项基础分数。

扣分方法按每缺一项内容，则相应扣除该项得分，同时对投标单位的施工方案进行比

较，比较时侧重施工工艺的先进性、可靠性并结合文字的清晰，装订等方面考虑加分或减分。

4、质量实绩分(7～12分、按分类划分)。

以招标文件提出的质量标准为基础分，<1>投标自报质量标准高于招标文件要求的标准

质量，则相应加分，<2>投标单位在投标前一年内，出现过质量事故，视一般或严重给予扣分。

5、企业信誉分(5～8分、按分类划分)。

根据资格审查的情况，视投标单位的合同信誉，经营管理，技术力量，机械设备，资金

情况，上年工程优良级品率等内容进行综合评定。